PORTFÓLIO DE QA

Plano de Testes
Wikipédia Web

Estratégia, escopo, critérios de qualidade e riscos

DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO  |

| Aplicação | Wikipédia Web - versão em português |
| --- | --- |
| URL | https://pt.wikipedia.org/ |
| Versão do plano | 1.0 |
| Status | Final para o ciclo de portfolio |
| Data do plano | 03/09/2026 |
| Elaborado por | Gislany Freitas |

# 1. Finalidade do plano

Este documento define como a qualidade da Wikipédia Web será avaliada em um ciclo de testes de portfólio. Ele estabelece o que será testado, a profundidade da validação, a abordagem, os critérios de aceite e os riscos que orientam a priorização.

Separação de artefatos. Este plano não contém resultados de execução. Os resultados, evidências e defeitos encontrados são registrados separadamente no Relatório de Execução de Testes da Wikipédia.

# 2. Contexto da aplicação

A Wikipédia é uma enciclopédia digital global e colaborativa. Para este ciclo, o produto é tratado como uma aplicação Web pública, acessada sem login, cuja jornada principal consiste em localizar informação, abrir artigos e navegar entre conteúdos relacionados.

# 3. Objetivos de qualidade

Pesquisa: localizar artigos existentes e informar adequadamente quando não houver resultados.

Navegação: permitir acesso previsível a seções e artigos relacionados.

Consistência: manter o contexto ao alternar idioma e preferências de aparência.

Acessibilidade básica: permitir a jornada principal por teclado e preservar a legibilidade.

Confiabilidade: evitar redirecionamentos indevidos, páginas quebradas e perda de conteúdo.

# 4. Escopo do ciclo

Escopo-base. Aplicação Web pública em português, no desktop, sem autenticação. A decisão de liberação descrita neste plano é hipotética e serve ao exercício de QA; não representa o processo oficial da Wikimedia.

## 4.1 Dentro do escopo

| Área | Cobertura planejada | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Página inicial | Carregamento, disponibilidade do campo de pesquisa e navegação inicial. | P0 |
| Pesquisa | Artigo existente, termo inexistente e envio pelo teclado. | P0 |
| Artigos | Título, conteúdo principal, índice e links internos. | P0/P1 |
| Idiomas | Troca entre português e inglês para o mesmo artigo. | P1 |
| Aparência | Tema claro/escuro, tamanho do texto e largura do conteúdo. | P1/P2 |
| Acessibilidade básica | Operação por Enter, foco funcional e legibilidade visual. | P1 |
| Segurança smoke | HTTPS, permanência em domínios esperados e ausência de exposição óbvia. | P1 |

## 4.2 Fora do escopo

| Item excluído | Justificativa/limite |
| --- | --- |
| Conta e autenticação | Criação de conta, login, recuperação de acesso e preferências autenticadas. |
| Edição | Criação/alteração de artigos, upload de mídia, histórico e discussão. |
| Administração | Moderação, permissões, bloqueios e ferramentas de administradores. |
| Outros canais | Aplicativos móveis nativos e experiência mobile responsiva completa. |
| Não funcionais profundos | Carga, stress, disponibilidade, pentest e certificação WCAG completa. |
| Back-end | APIs, bancos de dados, indexadores, filas, logs e testes unitários/componentes internos. |
| Localização ampla | Idiomas além de português e inglês e validação editorial do conteúdo. |

# 5. Cobertura e profundidade

A profundidade é definida pelo risco para a jornada de consulta. Pesquisa e abertura de artigos recebem maior cobertura por serem funções essenciais; aparência recebe cobertura direcionada, pois há menor impacto funcional, mas relevância de usabilidade e acessibilidade.

| ID | Cenário | Nível | Pri. | Tipo principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W01 | Pesquisar artigo existente | Sistema/E2E | P0 | Funcional |
| W02 | Pesquisar termo inexistente | Sistema | P0 | Funcional negativo |
| W03 | Acessar seção pelo índice | Sistema | P1 | Navegação |
| W04 | Abrir link interno | Integração visível | P1 | Integração/funcional |
| W05 | Português para inglês | Integração visível | P1 | Localização |
| W06 | Inglês para português | Integração visível | P1 | Localização |
| W07 | Ativar tema escuro | Sistema | P2 | Usabilidade/visual |
| W08 | Aumentar texto | Sistema | P1 | Acessibilidade |
| W09 | Selecionar largura ampla | Sistema | P2 | Usabilidade/visual |
| W10 | Enviar pesquisa por Enter | Aceitação | P1 | Teclado/funcional |

## 5.1 Regra de prioridade

| Prioridade | Definição | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| P0 - Crítica | Sem a função, a proposta principal da aplicação fica indisponível. | Executar em todo ciclo. |
| P1 - Alta | Falha prejudica uma jornada relevante ou a acessibilidade, com impacto significativo. | Executar antes da liberação. |
| P2 - Média | Falha afeta preferência ou apresentação, normalmente com alternativa disponível. | Executar se o build estiver estável. |

## 5.2 Distribuição do esforço

35% - Pesquisa e carregamento de artigos.

25% - Navegação interna e troca de idioma.

25% - Acessibilidade básica, teclado e aparência.

15% - Segurança smoke, compatibilidade dirigida e exploração livre.

# 6. Abordagem de testes

## 6.1 Níveis de teste

| Nível | Uso no ciclo | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Sistema/E2E | Principal | Validar jornadas completas pelo navegador, da ação ao resultado visível. |
| Integração visível | Dirigido | Validar navegação entre artigos, domínios de idioma e componentes conectados. |
| Aceitação | Dirigido | Confirmar que os fluxos críticos atendem aos critérios de qualidade do ciclo. |
| Unidade/componente | Não aplicável | Exige acesso ao código e pertence à responsabilidade do time de desenvolvimento. |

## 6.2 Tipos de teste

| Tipo | Profundidade | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| Funcional | Positivo, negativo e recuperação | Pesquisa, abertura de artigo e mensagens de ausência de resultado. |
| Integração | Caixa-preta pela interface | Links internos e roteamento entre versões de idioma. |
| Usabilidade | Avaliação heurística dirigida | Clareza dos controles, feedback e uso das preferências. |
| Acessibilidade | Smoke | Teclado, legibilidade e ampliação por configuração de texto. |
| Compatibilidade | Limitada | Chrome como ambiente obrigatório; Edge/Firefox ficam como extensão futura. |
| Segurança | Smoke não intrusivo | HTTPS, domínios esperados e ausência de exposição óbvia na interface. |
| Regressão | Suíte curta | Reexecutar W01-W10 após mudanças relevantes. |
| Exploratório | Sessão time-boxed | Investigar comportamentos não cobertos pelos roteiros, por 30 minutos. |

## 6.3 Técnicas de desenho

Particionamento de equivalência: termo existente versus termo inexistente.

Transição de estado: tema claro para escuro, texto padrão para grande e idioma PT para EN.

Caminho alternativo: envio da pesquisa por Enter, sem uso do botão.

Error guessing: links quebrados, mensagem ausente, conteúdo cortado e preferência não aplicada.

Teste exploratório: variação de artigos e observação de banners ou elementos dinâmicos.

# 7. Estratégia manual e automatizada

O primeiro ciclo é manual assistido por navegador, pois o objetivo é compreender o produto, refinar os critérios e criar evidências. A automação é recomendada depois que os fluxos e seletores estiverem estáveis.

| Fluxo | Decisão | Justificativa | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Pesquisa existente/inexistente | Automatizar | Alta repetição e resultado objetivo por URL, título e mensagem. | W01, W02 |
| Índice e link interno | Automatizar | Bom retorno para regressão de navegação. | W03, W04 |
| Troca de idioma | Automatizar | Validação objetiva de domínio e título. | W05, W06 |
| Tema, texto e largura | Manter híbrido | Estado pode ser automatizado; qualidade visual exige revisão humana. | W07-W09 |
| Pesquisa por Enter | Automatizar | Fluxo estável e importante para teclado. | W10 |
| Exploratório/heurístico | Manual | Exige julgamento e adaptação durante a sessão. | Sessão adicional |

## 7.1 Regras para automação

Ferramenta sugerida: Playwright ou Cypress, executada em pipeline após o smoke manual inicial.

Seletores devem usar papéis, rótulos ou atributos estáveis; textos editoriais voláteis devem ser evitados.

Cada caso automatizado deve ser independente e restaurar preferências alteradas ao final.

Falhas devem registrar screenshot, URL, mensagem e logs disponíveis.

A automação não substitui a análise visual nem a sessão exploratória.

# 8. Ambiente, dados e dependências

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Ambiente | Produção pública da Wikipédia, sem autenticação. |
| Navegador obrigatório | Google Chrome estável. |
| Viewport de referência | 1363 x 936, desktop. |
| Idioma inicial | Português do Brasil/português. |
| Conectividade | Internet estável e acesso a pt.wikipedia.org e en.wikipedia.org. |
| Estado da sessão | Preferências de aparência conhecidas antes de cada caso. |
| Evidência mínima | Captura antes da ação relevante e captura do resultado. |

## 8.1 Dados de teste

| Dado | Uso |
| --- | --- |
| Machu Picchu | Artigo existente e estável para pesquisa, navegação e idiomas. |
| Peru | Destino de link interno no artigo Machu Picchu. |
| Brasil | Artigo existente para envio de pesquisa por Enter. |
| artigo_inexistente_qa_987654 | Termo improvável para validar ausência de resultado. |
| Português / English | Opções de idioma usadas no roteamento cruzado. |
| Claro / Escuro / Padrão / Grande / Largo | Estados controlados para aparência. |

## 8.2 Premissas e dependências

A Wikipédia e os artigos selecionados permanecem publicamente acessíveis durante o ciclo.

O conteúdo editorial pode mudar sem representar um defeito de software.

Banners sazonais podem aparecer e devem ser tratados como conteúdo dinâmico esperado.

Não há acesso a logs, código, banco de dados ou serviços internos.

# 9. Critérios de entrada, suspensão e retomada

## 9.1 Critérios de entrada

Escopo, prioridades e critérios de aceite revisados.

Site acessível no navegador definido e sem indisponibilidade geral conhecida.

Dados de teste e estado inicial de aparência confirmados.

Casos W01-W10 disponíveis e rastreáveis às funcionalidades.

Local de armazenamento das evidências e defeitos definido.

## 9.2 Suspensão

| Condição | Gatilho | Ação |
| --- | --- | --- |
| Site indisponível | Falha geral impede mais de 50% dos casos. | Suspender e retestar quando o acesso voltar. |
| Bloqueio do navegador | CAPTCHA, restrição de automação ou erro de rede impede o fluxo. | Registrar bloqueio; não classificar automaticamente como bug. |
| Dados inválidos | Artigo removido, renomeado ou sem idioma necessário. | Substituir o dado mantendo a intenção do caso. |
| Defeito crítico | Falha compromete a jornada central e invalida casos dependentes. | Parar dependentes, reportar e aguardar correção. |

## 9.3 Retomada

A execução será retomada quando o bloqueio estiver removido, o ambiente for validado por um smoke de acesso e os casos afetados tiverem seus dados e precondições reconfirmados. Casos interrompidos devem ser reiniciados desde o estado inicial.

# 10. Critérios de saída e qualidade aceitável

Regra de decisão. A liberação do ciclo só é recomendada quando todos os critérios obrigatórios abaixo forem atendidos. Com uma suíte-base de dez casos, o critério de execução exige os dez casos concluídos.

| Dimensão | Critério | Natureza |
| --- | --- | --- |
| Execução | 100% dos casos P0 e P1 executados; no mínimo 95% da suíte total executada. | Obrigatório |
| Aprovação | 100% dos casos P0 aprovados e taxa geral mínima de 95%. | Obrigatório |
| Defeitos | Zero defeitos Críticos ou Altos abertos. | Obrigatório |
| Funcionalidade central | Pesquisa, abertura do artigo e navegação interna operacionais. | Obrigatório |
| Acessibilidade básica | Pesquisa por Enter e texto ampliado utilizáveis sem bloqueio da jornada. | Obrigatório |
| Segurança smoke | HTTPS e domínios esperados, sem exposição óbvia de dados ou redirecionamento indevido. | Obrigatório |
| Evidências | Resultado esperado/obtido, status e screenshots registrados. | Obrigatório |
| Defeitos Médios/Baixos | Aceitos apenas com workaround, risco documentado e decisão explícita. | Condicional |

## 10.1 Critério de encerramento

O ciclo termina quando os critérios de saída são atendidos, todos os defeitos possuem decisão registrada e os artefatos de execução podem ser compreendidos por um terceiro sem explicações adicionais.

# 11. Gestão de defeitos

| Severidade | Definição | Exemplo | Efeito |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | Impede a jornada principal, causa risco grave ou torna o site inutilizável. | Pesquisa indisponível; redirecionamento inseguro. | Bloqueia liberação |
| Alta | Afeta função importante sem alternativa aceitável. | Artigo errado; link/idioma essencial quebrado. | Bloqueia liberação |
| Média | Afeta usabilidade ou função secundária, com workaround. | Preferência não aplicada; navegação alternativa possível. | Avaliar risco |
| Baixa | Impacto cosmético, texto ou alinhamento sem bloquear a tarefa. | Pequeno desalinhamento ou inconsistência visual. | Não bloqueia |

## 11.1 Informações obrigatórias do bug

Título objetivo contendo ação, condição e efeito observado.

Ambiente, URL, data/hora, navegador e estado inicial.

Passos mínimos para reprodução e dados utilizados.

Resultado esperado, resultado obtido, frequência e impacto.

Severidade, prioridade sugerida e evidência visual.

## 11.2 Fluxo do defeito

Novo → Em análise → Confirmado → Em correção → Pronto para reteste → Fechado. Se não for reproduzível, o item deve voltar para análise com evidências adicionais; ele não deve ser encerrado apenas por falta de reprodução em uma tentativa.

# 12. Riscos e concentração do esforço

O risco é calculado por Probabilidade x Impacto, em escala de 1 a 5. Classificação: 1-4 Baixo, 5-9 Médio, 10-16 Alto e 17-25 Crítico. Os riscos altos direcionam a ordem e a profundidade dos testes.

| ID | Risco | P | I | Score | Resposta planejada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Pesquisa ou artigo principal indisponível | 2 | 5 | 10 - Alto | Executar W01/W02/W10 primeiro; interromper dependentes se falhar. |
| R02 | Banner/conteúdo dinâmico altera layout ou seletores | 4 | 3 | 12 - Alto | Usar seletores semânticos e validar por estado, não por posição. |
| R03 | Preferências persistidas contaminam casos seguintes | 3 | 4 | 12 - Alto | Definir precondição e restaurar Claro/Padrão ao final de cada caso. |
| R04 | Cobertura em um único navegador oculta incompatibilidade | 3 | 4 | 12 - Alto | Registrar limitação; priorizar Edge/Firefox em ciclo de compatibilidade. |
| R05 | Roteamento de idioma abre domínio ou artigo incorreto | 2 | 4 | 8 - Médio | Validar domínio, título e conteúdo equivalente nos dois sentidos. |
| R06 | Mudança editorial invalida texto esperado | 4 | 2 | 8 - Médio | Assertar títulos/estruturas estáveis e revisar dados antes da execução. |
| R07 | Fluxo por teclado não funciona para parte dos usuários | 2 | 4 | 8 - Médio | Manter W10 e smoke de foco como critério obrigatório. |
| R08 | Sem acesso ao back-end limita integração e segurança | 4 | 3 | 12 - Alto | Declarar limite; tratar testes como caixa-preta e evitar conclusão ampla. |
| R09 | Automação gera bloqueio ou falso negativo | 2 | 3 | 6 - Médio | Limitar frequência, evitar paralelismo agressivo e revisar manualmente. |

## 12.1 Ordem recomendada de execução

Smoke de acesso à página inicial e ao artigo de referência.

Pesquisa positiva e negativa: W01, W02 e W10.

Navegação e integração visível: W03 a W06.

Aparência e acessibilidade: W07 a W09.

Sessão exploratória e reexecução dirigida dos pontos de maior risco.

# 13. Papéis e responsabilidades

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| QA | Elaborar o plano e os casos, preparar dados, executar, registrar evidências, reportar e retestar defeitos. |
| Revisor/Stakeholder | Validar escopo, prioridades, critérios de aceite e decisão sobre riscos residuais. |
| Desenvolvimento | Analisar causa, corrigir defeitos e informar impactos técnicos, quando aplicável. |
| Responsável pela liberação | Decidir a liberação com base nos critérios e riscos documentados. |

# 14. Cronograma estimado

| Etapa | Estimativa | Saída |
| --- | --- | --- |
| Planejamento | 0,5 dia | Escopo, riscos, abordagem e critérios aprovados. |
| Desenho dos casos | 0,5 dia | W01-W10 revisados e dados preparados. |
| Execução manual | 1 dia | Casos executados e evidências capturadas. |
| Exploratório | 0,5 hora | Charter executado e observações registradas. |
| Relatório e bugs | 0,5 dia | Resultados consolidados e defeitos documentados. |
| Reteste | Sob demanda | Correções validadas e regressão dirigida concluída. |

# 15. Entregáveis

| Entregável | Conteúdo | Momento |
| --- | --- | --- |
| Plano_de_Testes_Wikipedia_Web.docx | Estratégia, escopo, qualidade e riscos. | Antes da execução |
| Cenários W01-W10 em Gherkin | Especificação dos comportamentos esperados. | Antes da execução |
| Relatorio_Execucao_Testes_Wikipedia.docx | Resultados, evidências e conclusão do ciclo. | Após a execução |
| Registros de bugs | Defeitos reproduzíveis com severidade e evidências. | Quando aplicável |

# 16. Matriz de rastreabilidade

| Objetivo | Necessidade de qualidade | Casos | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| QO-01 | Pesquisa confiável | W01, W02, W10 | P0/P1 |
| QO-02 | Navegação previsível | W03, W04 | P1 |
| QO-03 | Consistência entre idiomas | W05, W06 | P1 |
| QO-04 | Legibilidade e preferências | W07, W08, W09 | P1/P2 |
| QO-05 | Operação por teclado | W10 | P1 |
| QO-06 | Domínios e navegação segura | W04, W05, W06 | P1 |

# 17. Aprovação e manutenção

O plano deve ser revisado sempre que houver mudança relevante na interface, nos riscos, nos dados de teste ou nos critérios de liberação. Alterações devem atualizar a versão do documento e a matriz de rastreabilidade antes do próximo ciclo.

| Etapa | Responsável | Data |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | Gislany Freitas | 03/09/2026 |
| Revisão de QA | ____________________________ | ____/____/______ |
| Aprovação do ciclo | ____________________________ | ____/____/______ |

Resultado esperado deste artefato. Outro profissional deve conseguir executar o ciclo, entender a profundidade escolhida e aplicar a decisão de qualidade sem depender de explicações adicionais.